**Sujet de la séance**

Procès-verbal - du 14.08.2020

Présents

Philippe Bovey

Carlos Antonio Reyes Peña

État des lieux

Le PCB est presque finis. Deux revues du schéma ont été faites.

Problèmes rencontrés

* Les capacités de découplage étaient placées sur le bottom. Il ceci c'est avéré un problème puisque ceci créais des inductances parasites.

Solutions proposées

* Le PCB ayant ce problème, je dois changer les connexions et mettre les capacités sur le top.

Décisions prises

* Le PCB sera commandé Lundi après une dernière revue

Suite du projet / objectifs

* Finir le PCB avant le 21 août 2020
* Commencer la programmation sur un kit32
* Monter le PCB
* Programmer sur la carte finale.

Prochaine réunion

28 août 2020

Destinataires de ce PV

Lausanne le 24.08.2020

Carlos Antonio Reyes Peña