**Sujet de la séance**

Procès-verbal - du 28.08.2020

Présents

Philippe Bovey

Carlos Antonio Reyes Peña

État des lieux

PCB partiellement monté. Il faut tester le PCB et monter l'accéléromètre.

Problèmes rencontrés

* Un court-circuit a été trouvé entre le VCC et le GND
* LEDS de l'affichage toujours allumées.

Solutions proposées

* Recherche du court-circuit.
* Pull down pour décharger la grille du mosfet.

Décisions prises

* Recherche du court-circuit. Passage au four. Enlèvement des condensateurs.
* Pull down pour décharger la grille du mosfet à monter.

Suite du projet / objectifs

* Monter la centrale inertielle.

Prochaine réunion:

20 août 2020 à 18h

Destinataires de ce PV

Lausanne le 14.08.2020

Carlos Antonio Reyes Peña